Утверждено правлением ТСЖ

Протокол от 12 марта 2012 г.

П л а н

Работы правления ТСЖ по благоустройству, текущему ремонту и

техническому обслуживанию домов 4,6,8

на 2012 год

1.Подготовка к отопительному сезону 2012-2013 г

К 1 июлю 2012 г. закончить  промывку и опрессовку системы отопления. Ревизию конусов входного коллектора системы отопления. Поверка  термометров  и манометров, замена  негодных. Ремонт и замена  запорной арматуры. Ревизия  всех трубопроводов. Выполнить   работы согласно предписаний инспекторской группы теплосети города подписав акты технической готовности.

К 15 августа подписать паспорта готовности домов к отопительному сезону.

Начать плановую проверку квартирных счетчиков расхода воды.

2.Ремонт кровли на крышах д. 4, 6, 8. Устранение протеканий на всех лоджиях 14 этажей в местах примыкания со стеной согласно заявлений собственников жилья. выборочная заделка швов на домах 4.6 8.

Профилактический ремонт придомовой отмостки  всех домов.

Подготовка фонтана к  сезонной эксплуатации зимней консервации. .Ремонт и покраска детских  малых архитектурных форм, а  также:

- всех скамеек

- металлических декоративных  ограждений

Заготовка анти гололедных реагентов (соль,песок) и песок в детские песочницы.

Приобретение дополнительных  детских аттракционов

3. Восстановление  -  разбитых  стекол,

- дверных ручек

- шпингалетов

- замков

- оконных ручек

- укрепление, утепление и мелкий ремонт дверей подъездов

- ремонт (замена) доводчиков  входных дверей

- выполнение других работ по заявкам жителей ТСЖ

4. В летний период закончить косметический ремонт и покраску  всех этажей  восьми подъездов домов 4.6.8. Предусмотреть ремонт (замену) керамического покрытия полов  на первых этажах  подъездов.

5..Ремонт всех  мусорных контейнеров (замена колес) и т.д.

6. Устранение  коррозии поддонов под вытяжной шахтой

7. Озеленение. Посадка цветов и кустов. Своевременный покос травы.

-2-

11. Ремонт и установка новых  светильников и плафонов в местах общего пользования. Своевременная замена ламп освещения подъездов, лестничных площадок, чердаков, подвалов, электрощитовых, лифтовых  машинных отделений и шахт и т.д.. Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

Замена в лифтах тяговых канатов и шкивов согласно предписаниям обслуживающей и надзорной организаций «Подъем» и «Колис».

12.Своевременно и качественно  производить  промывку, чистку и дезинфекцию всех мусоропроводов и мусорных камер и контейнеров. Для предотвращения появления крыс,  своевременно использовать имеющиеся спецсредства

13. Восстановление и ремонт  очистных   моющих - дезинфицирующих  устройств мусоропроводов.  Ремонт всех мусорно-загрузочных  клапанов мусоропроводов.

14.Закупка дворникам рабочего инвентаря и материалов  для сбора мусора.

15. Восстановление запасных ключей (замена замков): подвалы, решетки выхода на чердак, сами чердаки, выходы на крышу,   электрощитовые,  машинные отделения, мусорные камеры, комнаты консьержей.

Приспособить все двери к опечатыванию  (опломбированию) разовыми пломбами. различных вариантов. Предусмотреть заказ и закупку достаточного количества   разовых пломб.

15. Проработать вопрос по улучшению (расширению) системы  видеонаблюдения за территорией ТСЖ и входами в подъезды жилых  домов и архивации данных.

16. Приобретение и установка на детской площадке современного детского игрового комплекса.

17. Проработать финансово-техническую часть по замене дефектных стальных труб  горячего водоснабжения начиная с дома 4,  на полипропилен, другие альтернативные варианты с привлечением активов фонда «капитального ремонта».

Председатель  правления ТСЖ «Центральное»                                   А. Кормыч

26 января 2012 г.